Sprint  Review 1: Inicio y Autenticación

| Fecha | Tipo de Reunión | Qué se mostró (Demo) | Feedback del Cliente | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viernes 19/09/2025 | Avance Intermedio | Diseño visual del Login y Registro (Frontend). Estructura de base de datos. | "Los colores del login se ven bien, pero asegúrense de que las validaciones de contraseña sean seguras (mínimo 8 caracteres)." | En Progreso |
| Viernes 26/09/2025 | SPRINT REVIEW 1 | Producto Funcional: Usuario se registra, recibe correo y puede iniciar sesión. | "El flujo es correcto. El sistema de recuperación de contraseña funciona bien. Aprobado para pasar a Inventario." | Aprobado |

Sprint Review 2:  Gestión de Inventario Masivo

| Fecha | Tipo de Reunión | Qué se mostró (Demo) | Feedback del Cliente | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viernes 03/10/2025 | Avance Intermedio | Interfaz "Drag & Drop" y prueba de carga de un Excel pequeño. | "Ojo con lo que pasa si el Excel viene con columnas vacías. El sistema no debería caerse, debe avisar el error." | En Progreso |
| Viernes 10/10/2025 | SPRINT REVIEW 2 | Producto Funcional: Carga masiva de 500 productos y visualización en tabla con paginación. | "La carga es rápida, eso es bueno. Módulo cerrado." | Aprobado |

Sprint Review 3: Monetización (Webpay)

| Fecha | Tipo de Reunión | Qué se mostró (Demo) | Feedback del Profesor / Cliente | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viernes 17/10/2025 | Avance Intermedio | Pantalla de Planes y botón de pago que redirige a Transbank (ambiente prueba). | "Revisen bien los montos. Asegúrense de que si el pago falla, el usuario no quede activado por error." | En Progreso |
| Viernes 24/10/2025 | SPRINT REVIEW 3 | Producto Funcional: Ciclo completo de pago exitoso y activación automática de la cuenta. | "La integración funciona. Sugerencia: Agreguen un mensaje de 'Pago Exitoso' más claro antes de volver al inicio." | Aprobado |

Sprint Review 4: Gestión de Equipo

| Fecha | Tipo de Reunión | Qué se mostró (Demo) | Feedback del Cliente | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viernes 31/10/2025 | Avance Intermedio | CRUD de usuarios. Creación de un trabajador desde el panel de admin. | "¿Qué pasa si borran al administrador principal? Bloqueen esa opción por seguridad." | Corregir |
| Viernes 07/11/2025 | SPRINT REVIEW 4 | Producto Funcional: Invitación por Gmail y restricción de vistas (El trabajador ve menos menú). | "La separación de roles (Admin vs Trabajador) está clara. El correo de invitación llega rápido. Aprobado." | Aprobado |

Sprint Review 5: Inteligencia y Reportes

| Fecha | Tipo de Reunión | Qué se mostró (Demo) | Feedback del Profesor / Cliente | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viernes 14/11/2025 | Avance Intermedio | Gráficos estáticos y estructura del Dashboard. Algoritmo de IA inicial. | "Los gráficos se ven bien, pero ¿qué pasa si no hay ventas? Pongan un mensaje de 'Sin datos' para que no se vea roto." | En Progreso |
| Viernes 21/11/2025 | SPRINT REVIEW 5 | Producto Funcional: Dashboard completo con proyecciones reales y descarga de PDF. | "La proyección de ventas le da mucho valor al sistema. El PDF se descarga ordenado. Proyecto listo para presentación final." | Finalizado |

Fase Final: QA y Entrega

| Fecha | Estado del Proyecto | Qué se presentó (Demo) | Retroalimentación |
| --- | --- | --- | --- |
| Viernes 28/11/2025 | Integración | Versión Unificada. Se mostró el proyecto con todas las ramas (Anderson, Cata, Ara) fusionadas. Se corrigieron conflictos visuales. | "Revisen pequeños detalles de consistencia en los botones, pero el sistema es estable. Listos para las pruebas finales." |
| Viernes 05/12/2025 | PROYECTO FINAL | Sistema 100% Funcional. Pruebas de flujo completo sin errores. | "El proyecto cumple con todos los requisitos.” |